실크로드고 (SilkRoadGo)

키르기스스탄 여행 전문 홈페이지

기획안 · 화면구성 · 필수요소 정리

────────────────────────

제작 도구 : 아임웹(imweb)   |   목적 : 여행객 모집 + 결제 연동 마케팅 사이트
작업 URL : silkroadgo.imweb.me   |   문서 버전 v1.0

# 1. 프로젝트 개요

키르기스스탄 여행 상품을 국내 여행객에게 알리고 모집하기 위한 마케팅용 홈페이지를 아임웹(imweb)으로 제작합니다. 1차 목표는 '여행객 모집(상담·문의 전환)'이며, 2차로 여행 패키지·상품을 등록하고 온라인 결제까지 가능한 구조로 확장합니다.

## 핵심 목표

간결하면서도 사람들의 마음을 움직이는, '가고 싶게 만드는' 감성 중심 홈페이지

꼭 필요한 메뉴만 둔 직관적인 구조 (정보 과잉 지양)

상담·문의 전환 동선을 명확히 (전화 · 카카오톡 · 문의폼)

추후 상품 등록 및 온라인 결제 연동까지 고려한 확장형 설계

## 제작 방향 결정 사항

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 제작 도구 | 아임웹(imweb) — 코딩 없이 운영 가능, 결제·예약 확장 용이 |
| 사이트 유형 | 단일 여행지(키르기스스탄) 전문 부티크 여행사 |
| 1차 핵심 기능 | 여행지 소개 · 상품 안내 · 상담/문의 전환 |
| 2차 확장 기능 | 상품별 상세·예약·온라인 결제(PG) 연동 |
| 디자인 시안 | A(감성 프리미엄) · B(모던 액티브) 2종 제작 → 비교 평가 |

# 2. 여행사 홈페이지 벤치마킹

국내 주요 여행사(하나투어·모두투어·노랑풍선)와 해외 부티크 여행사 사례를 비교 분석했습니다. 종합 여행사는 메뉴가 매우 복잡하지만(패키지/항공/호텔/투어/렌터카 등), 단일 여행지 전문 여행사는 '몰입감 있는 소개 + 명확한 상품 + 강한 신뢰 요소'에 집중하는 것이 효과적입니다.

## 벤치마킹 핵심 발견

최상단 고정(스티키) 내비게이션 + 우측 'CTA 버튼(상담/예약)'은 거의 모든 여행사의 공통 요소

여행지/테마별 카드형 레이아웃이 모바일 가독성·전환율에서 유리

고품질 사진·영상이 여행 사이트 첫인상의 80%를 좌우 (체류시간 증가)

실제 고객 후기·리뷰가 신뢰와 예약 전환의 핵심 (필수 섹션)

종합 여행사 대비, 전문 여행사는 '왜 이곳인가'를 설득하는 스토리텔링이 차별점

# 3. 추천 메인 메뉴 구성

단일 여행지 전문 여행사에 꼭 필요한 메뉴만 선별했습니다. 처음에는 아래 메뉴 중 '핵심' 표시 항목 위주로 오픈하고, 운영하며 점진적으로 확장하는 것을 권장합니다.

| 메뉴 | 구분 | 역할 / 포함 콘텐츠 |
| --- | --- | --- |
| 여행지 소개 | 핵심 | 키르기스스탄의 매력(자연·문화·접근성)을 감성적으로 소개. '가고 싶게' 만드는 페이지 |
| 여행 상품 | 핵심 | 패키지별 일정·가격·포함사항. 추후 결제 연동의 중심. 코스별/테마별 분류 |
| 여행 후기 | 권장 | 실제 고객 후기·사진·평점. 신뢰를 만드는 가장 강력한 요소 |
| 여행 정보 | 권장 | 비자·항공·날씨·준비물·치안 등. 처음 가는 여행지의 불안 해소 |
| 이벤트/기획전 | 선택 | 얼리버드·시즌 할인. 전환을 끌어올리는 마케팅 메뉴 |
| 회사 소개 | 선택 | 현지 경력·전문성. 푸터로 축소 가능 |
| 상담/예약 | CTA | 상단 우측 고정 버튼. 전화·카톡·문의폼 즉시 연결 |

※ 최소 구성 추천(오픈 1단계): 홈 · 여행지 소개 · 여행 상품 · 여행 후기 · 상담신청  (5개 메뉴)

# 4. 메인 페이지 화면 구성 (섹션 순서)

스크롤하며 자연스럽게 '관심 → 신뢰 → 전환'으로 이어지는 원페이지형 흐름으로 설계했습니다. 두 시안 모두 동일한 섹션 구조를 사용합니다.

| 순서 | 섹션 | 목적 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 메인 비주얼(Hero) | 강렬한 첫인상 | 대형 사진/영상 + 핵심 카피 + 메인 CTA 버튼 |
| ② | 신뢰 지표 바 | 신뢰 형성 | 누적 여행객·만족도·운영경력 등 숫자 |
| ③ | 왜 키르기스스탄 | 욕구 자극 | 4가지 매력 포인트 + 대표 이미지 |
| ④ | 여행 상품 | 상품 제시 | 대표 패키지 카드 + 가격 + 상세 링크 |
| ⑤ | 추천 명소 | 기대감 증폭 | 주요 여행지 사진 갤러리 |
| ⑥ | 고객 후기 | 신뢰 강화 | 별점·후기·여행객 정보 |
| ⑦ | CTA 배너 | 전환 유도 | 할인/혜택 강조 + 상담 신청 버튼 |
| ⑧ | 자주 묻는 질문 | 불안 해소 | 비자·항공·치안·비용 등 FAQ |
| ⑨ | 상담 신청 | 전환 완료 | 연락처 + 문의 폼(이름·연락처·관심상품) |
| ⑩ | 푸터 | 보조 정보 | 회사정보·메뉴·SNS·사업자정보·약관 |

# 5. 디자인 시안 (A · B)

비교 평가를 위해 동일한 콘텐츠를 두 가지 디자인 방향으로 제작했습니다. 함께 제공되는 'index.html'에서 두 시안을 나란히 비교하고 전체 화면으로 확인할 수 있습니다.

| 항목 | 시안 A · 감성 프리미엄 | 시안 B · 모던 액티브 |
| --- | --- | --- |
| 핵심 인상 | 차분함 · 고급스러움 · 신뢰 | 역동적 · 트렌디 · 모험 |
| 색상 | 딥 청록 + 골드 | 오렌지 + 잉크블랙 + 크림 |
| 제목 서체 | 세리프(우아함) | 볼드 산세리프(강렬함) |
| 상품 표현 | 카드형 그리드 | 넘버링 리스트(매거진형) |
| 명소 표현 | 모자이크 그리드 | 가로 스크롤 갤러리 |
| 추천 타깃 | 40~60대, 프리미엄 여행객 | 20~40대, 액티브 여행객 |

※ 공통 탑재 요소: 반응형(모바일 대응) · 상담폼 · FAQ · 후기 · 신뢰지표바 · CTA 배너 · 푸터

제공 파일: index.html(비교 페이지) · design-a.html(시안 A) · design-b.html(시안 B)

# 6. 홈페이지 제작 필수 요소

## ① 마케팅 · 전환 요소

강렬한 메인 비주얼 + 한 줄 핵심 카피 (3초 안에 마음을 사로잡기)

눈에 띄는 CTA 버튼 — 상단 고정 + 본문 곳곳에 반복 배치

전화 · 카카오톡 채널 · 문의 폼 등 다양한 상담 채널 제공

얼리버드·시즌 할인 등 '지금 신청해야 할 이유'(긴급성) 제공

## ② 신뢰 요소 (여행업 특히 중요)

실제 고객 후기·사진·평점

누적 여행객 수, 만족도, 운영 경력 등 구체적 숫자

사업자등록번호 · 관광사업등록번호 명시 (법적 필수)

현지 한국어 가이드·전문성 강조

## ③ 콘텐츠 요소

고품질 현지 사진/영상 (가장 중요한 투자 — 직접 촬영본 권장)

패키지별 상세 일정·포함/불포함 사항·가격

비자·항공·날씨·준비물 등 실용 여행 정보 + FAQ

## ④ 기술 · 운영 요소

모바일 반응형 (방문자의 70% 이상이 모바일)

빠른 로딩 속도 (이미지 최적화)

검색 노출(SEO) — 제목·설명·키워드 설정, 네이버/구글 등록

개인정보처리방침·이용약관 (문의 폼 운영 시 법적 필수)

방문자 분석 도구 연동 (네이버 애널리틱스 / GA)

# 7. 아임웹(imweb) 제작 체크포인트

디자인 시안의 색상·서체·섹션 구성을 아임웹 테마/섹션에 맞춰 적용

'쇼핑(상품)' 기능으로 패키지를 상품처럼 등록 → 추후 결제 연동 기반 마련

아임웹 자체 예약/폼 기능 또는 외부 폼으로 상담 신청 수집

PG(전자결제) 신청: 사업자등록·통신판매업신고 필요 → 미리 준비

카카오톡 상담 채널·네이버 톡톡 연동으로 즉시 상담 지원

모바일 미리보기로 반드시 모바일 화면 별도 점검

도메인 연결(예: silkroadgo.com) 및 SSL(보안) 적용

# 8. 향후 결제 연동 로드맵 (2단계)

| 단계 | 내용 | 준비물 |
| --- | --- | --- |
| 1단계(현재) | 여행지·상품 소개 + 상담/문의 모집 | 콘텐츠, 사진, 문의 폼 |
| 2단계 | 상품 상세 페이지 + 온라인 예약/결제 | 사업자등록, 통신판매업신고, PG 계약 |
| 3단계 | 회원·예약관리·후기 자동화, 마케팅 연동 | CRM, 예약시스템, 광고 연동 |

# 9. 다음 단계 (의사결정 요청)

① 디자인 시안 A · B 중 선호 방향 선택 (또는 조합 의견)

② 최종 메인 메뉴 확정 (추천 5개 최소 구성 기준)

③ 실제 현지 사진·영상 확보 (시안의 임시 이미지 교체)

④ 브랜드 로고·색상·슬로건 확정

⑤ 패키지 상품 정보(일정·가격) 정리 → 상품 페이지 제작

ⓒ 2026 SilkRoadGo · 키르기스스탄 전문 여행사 · 홈페이지 기획안